苏州工业园区云彩示范试点项目

管理及操作细则

（2015年修订）

第一章 总则

第一条 依据《园区管委会关于苏州工业园区推动云计算产业培育发展的若干意见》(苏园管〔2014〕55号)、及《苏州工业园区信息化发展专项资金管理办法（修订）》(苏园管〔2013〕49号)的精神，为促进苏州工业园区云计算产业的发展，鼓励企业在园区实施的云计算示范试点项目，鼓励社会力量主导参与园区信息化发展建设，明确和细化云彩示范试点管理及操作办法，制定本细则。

第二章 申报认定

第二条 申请扶持的项目应符合园区云计算产业及信息化建设发展规划，有助于提升园区云计算产业能力及信息化水平，具有普遍性、公益性或较强示范作用。

第三条 项目申请单位须有独立法人资格，或具有相对独立运作能力的分公司或办事处，具备健全的财会核算和管理体系；经营状况良好，无不良行为记录。

第四条 扶持方式为资金补助。对软课题研究类项目，补助金额原则上不超过20万元，对建设及推广类项目，补助金额原则上不超过100万元；且不超过其自筹资金投入的40%。同一个项目已获得上级信息化扶持资金或园区其他专项资金的，原则上不再重复补助。

第五条  科技局通过公开信息平台公布当年鼓励方向和具体申报要求，常年受理项目申报。申报单位提交申报信息，应如实描述项目目标、内容和投入、项目所在试点单位等。

第六条 科技局组织项目申报单位与公众、专家等进行沟通交流，并根据公众、专家的评分筛选申报项目。凡符合如下条件的项目，可认定为云彩试点立项项目：

- 申报项目的试点实施单位在园区行政范围内；

- 按专题举办项目交流沙龙，根据现场公众对项目的反馈，选出该专题的前三名，进入专家评审环节；

- 组织专家小组开展评审，筛选各类专题的优秀项目，最终选专题类的第一名进行立项。

第七条 关于资金拨付主要流程为：科技局会同财政局提出扶持建议、金额后报园区信息化领导小组确定；确定后与各立项项目单位签订任务书；跟踪项目进展并按任务书约定拨付资金。扶持资金分两期拨付，首期拨付为任务书约定额度的50%，剩余部分视项目验收结果进行拨付。

第八条  项目申请单位应严格按照任务书约定完成项目，定期向科技局报告项目进展；对项目进展中出现偏差的，科技局可及时要求其整改。

第九条 对于项目的验收原则上一年两验，项目实施周期原则上不超过一年。已完成项目须提交验收报告、满意度报告及专项审计报告，递交至科技局，由科技局组织合规性验收，并视结果拨付扶持尾款。

第三章 组织管理

第十条 科技局委托苏州工业园区云计算产业联盟协会负责云彩示范试点项目的申报受理、组织认定、管理、组织验收等工作。

第四章 附 则

第十一条 本细则由园区科技发展局负责解释，自发布之日起试行，每年根据试行情况优化调整。

科技发展局

二〇一五年三月十七日